附件3

井陉县交通运输局部门

2025年度整体支出绩效自评报告

根据《井陉县县级部门项目绩效自评管理办法》（井财[2025]3号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对井陉县交通运输部门2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）拟订全县交通运输行业发展规划并组织实施。参与拟订有关物流业发展规划并监督实施；协调规划全县综合运输体系建设；拟订全县公路建设、城市公共交通（不含轨道交通、下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划；拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；指导全县交通运输枢纽规划和管理。

（2）承担全县公路建设市场监管责任。负责全县国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理；依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监督管理；负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理；配合做好国防交通有关工作。

（3）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责县内公交站、场、点的规划、建设和管理；依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（4）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全县渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（5）负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向；负责监督县交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全县交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；负责交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

（6）制订全县交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业科技进步。负责交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（7）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（8）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责县内国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.组织机构及人员

2025年度，我局下属5个单位。2025年在职228人，退休251人。其中局本级在职11人，退休16人。井陉县公路管理站在职65人，退休98人。井陉县地方道路管理站在职21人，退休28人。井陉县交通战备综合服务中心在职8人，退休4人。井陉县交通运输综合执法大队在职123人，退休105人。

3、资产情况

井陉县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为5246.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元。其中房屋1716.30万元，车辆203.98万元，设备2555.86万元，家具、用具等770.00万元。

- （二）部门收支预决算情况

- 2025年部门年初预算收入20492.10万元，其中本年收入10353.47万元，上年结转10138.63万元。2025部门预算支出20492.10万元。

- 2025年部门决算总收入22382.90万元，其中一般公共预算财政拨款18831.45万元，政府性基金预算财政收入3514.45万元，其他收入37万元。2025年部门决算总支出22382.90万元。从功能分类看，社会保障和就业支出454.56万元，卫生健康支出81.04万元，农林水支出4447.88万元，交通运输支出13043.68万元，自然资源海洋气象等支出1.88万元，住房保障支出137.90万元，灾害防治及应急管理支出701.51万元，其他支出3514.45万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

2025年我部门在县委、县政府的指导下，继续以完成全年县管普通干线公路建设、水毁农村公路建设、维护；保障交通基础设施建设项目质量；保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，工作有序开展。

- 1.分项绩效目标

(1）公路建设

绩效目标：完成井陉县天长超限检测站服务区及停车场建设工程、井陉县上安西至南平望农村道路建设工程、井陉县迎宾路（平赞高速连接线）绿化提升工程、农村水毁桥梁修复工程、井陉县南部新区至秀林连村路建设工程、井陉县南二环西延至衡井线上跨省道S537交叉工程等项目。

绩效指标：按照工程项目建设计划，2025年完成公路建设。施工进度达到序时要求，工程质量合格率达标。

（2）国省干线公路养护

绩效目标：组织实施各项普通国省干线公路建设及养护工作，完成全年普通干线公路大中修、桥梁加固，道路安全隐患治理及绿化补种植。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。

绩效指标：完成2025年国省干线公路挖补、大中修工作，保证公路技术状况处于优良，减少事故发生；改善群众出行，社会公众对项目实施效果的满意度达到95%以上。

（3）农村公路日常养护

绩效目标：对我县农村公路提升原有技术指标，进行维护、小修、保洁、绿化、管护、附属设施维护等任务，完善交通工程、提升安全防护设施。

绩效指标：农村公路建设改造、养护合格率达到95%，改善群众出行，受益人口满意度达到95%以上。

（4）源头治超专项工作

- 绩效目标：保障超限站日常运行稳定高效，提升治超工作效率。

- 绩效指标:提升治超工作效率，保障治超工作顺利开展。

（5）交通道路建设占地补偿

- 绩效目标：交通道路占地补偿款按时发放，保障占地用户基本权益。

- 绩效指标：占地补偿发放率100%。

（6）2025年公车购置经费

绩效目标：通过购置公务用车，保障工作正常开展。

绩效指标：提升了工作效率，确保各项工作顺利开展。

（7）治超非现场检测点建设项目

绩效目标：推进治超非现场检测点建设项目，保障超载超限工作顺利进行。

绩效指标：工程指标完成率95%以上。

（8）公益设施租赁费

绩效目标：通过公益设施设备的租赁， 保障公路整洁干净，改善空气质量，提升人居环境。

绩效指标：沿线居民对环境改善提升的满意度达到95%以上。

（9）国防工役制人员补助

绩效目标：保障国防工役制人员的日常基本生活，改善生活质量。

绩效指标：国防工役制人员生活得到改善，补助人员满意度达到100%。

（10）综合货运枢纽补链强链

绩效目标：实施国家综合货运枢纽强链补链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高增强循环功能、降低循环成本的目标。

绩效指标：持续提升综合货运枢纽保障能力与运行效率。

（11）综合业务管理经费

绩效目标：通过支付网络及电话线路费用，并对办公房屋进行修缮，改善办公环境，提高工作效率。

绩效指标：改善单位办公环境，提高职工工作效率,职工满意度达到95%以上。

- （12）农村客运补贴、城市交通发展奖励补贴

绩效目标：通过补助资金的发放，缓解了农村客运、城市公交及出租车运行的营运压力，提升班线稳定性与车辆安全性，提高居民出行满意度。鼓励采购新能源车辆，减少排放，促进节能减排和低碳环保。

绩效指标：保障基本出行服务，促进城乡融合发展，建制村通客车率达到100%；改善群众出行，社会公众满意度达到90%以上。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

按照县财政局《关于开展2025年度绩效自评工作的通知》，为切实做好2025年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我部门精心组织下属各单位开展2025年度绩效自评工作。通过成立绩效评价工作领导小组，对所有列入2025年交通运输部门预算项目资金进行了梳理，确定绩效自评负责人，并按照要求对项目进行自评，确保自评结果准确、客观。

（二）自评的方法和过程

- 坚持以严谨务实的态度扎实推进本次绩效自评工作，对照项目清单收集整理资料，自评过程主要包括前期准备、组织实施、撰写报告三个阶段。

- 1.前期准备。严格对照县财政局绩效评价规范文件，系统梳理。对2025年度所有预算项目进行整理，明确自评范围。

- 2.组织实施。一是成立绩效评价工作领导小组，下发绩效自评工作要求通知。二是收集整理资料，确保资料的完整性、有效性、合规性。三是填写绩效自评表，提出整改措施。

- 3.撰写报告。本次绩效评价按评价要求，采用目标预定与实施效果比较法、资料研究、抽查和询问等方法，审核并计算各项指标得分，对每个项目进行绩效评价。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

2025年，我局继续以建设“综合交通”为目标，以加快发展为主题，努力实现公路建设、养护管理、交通运输发展新突破，推进全县交通事业又好又快地发展，为建设经济强县,提供坚实的交通保障。完成了农村公路、国省干线公路养护；公交车、出租车及新能源车的资金补助；农村公路恢复重建；源头治超等47个项目。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1.公路建设

完成了井陉县天长超限检测站服务区及停车场建设工程、井陉县上安西至南平望农村道路建设工程、井陉县迎宾路（平赞高速连接线）绿化提升工程、农村水毁桥梁修复工程、井陉县南部新区至秀林连村路建设工程、井陉县南二环西延至衡井线上跨省道S537交叉工程等项目。工程质量合格率达到100%。预设绩效目标、指标合理，项目执行情况良好。

- 国省干线公路养护

- 项目工程施工量完成率达到年初预定目标，完成率达到95%以上。保证公路技术状况处于优良，改善群众出行，社会公众对项目实施效果的满意度达到95%以上。项目执行状况良好。

- 农村公路建设及日常养护

- 农村公路建设验收合格率达到98%，对农村公路进行维护、小修、保洁、绿化、管护等工程。改善群众出行，受益人口满意度达95%以上。

- 源头治超专项工作

- 保障超限站日常运行稳定高效，提升治超工作效率。职工满意度达到95%以上。

- 交通道路建设占地补偿

- 交通道路占地补偿款按时发放，保障占地用户基本权益。受益用户满意度达到95%以上。

6.2025年公车购置经费

购置公务用车，保障工作正常开展，提升了工作效率，确保各项工作顺利开展。

- 7.治超非现场检测点建设项目

- 推进治超非现场检测点建设项目，保障超载超限工作顺利进行。工程指标完成率95%以上。

- 8.公益设施租赁费

- 通过公益设施设备的租赁，保障公路整洁干净，改善空气质量，提升人居环境。沿线居民对环境改善提升的满意度达到95%以上。

- 9.国防工役制人员补助

- 保障国防工役制人员的日常基本生活，改善生活质量。国防工役制人员生活得到改善，补助人员满意度达到100%。

- 10.综合货运枢纽补链强链

- 实施国家综合货运枢纽强链补链工作，建设一批枢纽扩能改造及集疏运体系项目，提升部分多式联运服务水平，引导建立一体化运行机制，达到提高循环效率、增强循环功能、降低物流成本的目标。持续提升综合货运枢纽保障能力与运行效率。

- 11.综合业务管理经费

- 通过支付网络及电话线路费用，并对办公房屋进行修缮，改善办公环境，提高工作效率。改善单位办公环境，提高职工工作效率,职工满意度达到95%以上。

- 12.农村客运补贴、城市交通发展奖励补贴

- 通过补助资金的发放，缓解了农村客运、城市公交及出租车运行的营运压力，提升班线稳定性与车辆安全性，提高居民出行满意度。鼓励采购新能源车辆，减少排放，促进节能减排和低碳环保。保障基本出行服务，促进城乡融合发展，建制村通客车率达到100%；改善群众出行，社会公众满意度达到90%以上。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分100分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。经自评，项目平均得分为98.77分，评价为优秀等级，各项预设目标、指标合理，执行情况良好。

- 存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

1.加强年初预算编制，要做好前期调研，设立绩效目标。

2.预算绩效管理需要进一步提升，要加强事前、事中及事后的预算绩效管理，充分评估工作安排的合理性、必要性。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

项目年初预算编制前，要做好前期调研，设立绩效目标要充分考虑外界因素的影响；项目实施期间，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率； 优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量。在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。 要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高预算管理水平，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

- 评价工作组人员名单及签字

| - 姓名 | - 工作单位 | - 职务 |
| --- | --- | --- |
| - 高晓琳 | - 井陉县交通运输局 | - 党组委员 |
| - 齐静 | - 井陉县交通运输局 | - 股 长 |
| - 霍家奇 | - 井陉县交通运输局 | - 股 长 |
| - 张凤兰 | - 井陉县交通运输局 | - 科 员 |
| - 贾艳霞 | - 井陉县地方道路管理站 | - 科 员 |
| - 马静 | - 井陉县地方道路管理站 | - 科 员 |